## Slide 1: 目录
PDT的设置要求
PDT核心代表职责
PDT经理角色解读
PDT核心代表技能要求

## Slide 2: 明确PDT职责
PDT是一个跨功能部门的产品开发团队，负责对产品开发的整个过程，从立项，产品开发，将产品推向市场的管理。PDT的主要目标是根据产品线IPMT项目任务书中的要求，保证产品包在财务和市场上取得成功。
对产品的整体成功（客户满意、利润）负责，包括产品开发（质量、成本、进度、特性）和按时保质的整体交付（产品、资料）。
执行PDCP签发的合同，履行承诺达成的项目目标。
管理和执行产品开发流程中各种不同的业务和技术要素，及时做出决策，按时保质按合同完成各阶段活动和交付件，需要时主动从功能部门管理层和IPMT下寻求帮助。
定期在IPMT和功能部门会上汇报进展，或定期提交书面报告。
对负责的产品承担生命周期管理职责，使产品利润和客户满意度达到最佳。

## Slide 3: 目录
PDT核心代表职责
PDT经理角色解读
PDT核心代表技能要求
PDT的选拔要求
PDT资源池运作机制

## Slide 4: PDT各代表职责
LPDT （PDT经理） | 对与产品线IPMT签定订的合同做出承诺，对项目目标达成和整体成功负责。 与IPMT一起确保合格的核心组及各功能领域核心团队资源到位，通过团队建设，提高项目绩效。 制定和管理跨功能部门的产品包计划并监控执行，跟踪风险和问题，采取措施和行动实现项目的进度、质量、成本和规格的承诺目标。 管理产品包、技术和平台之间的依赖关系，确保与各功能领域的充分沟通，当无法达成一致时，做出决策。 整合和准备各阶段决策评审汇报材料，向IPMT提出继续/重新确定方向/终止项目的建议。 总结经验教训，释放资源。
市场代表 | 负责管理市场活动，对产品包的市场机会及定位、市场目标负责。 制定本领域的项目计划，参与完成产品包/解决方案商业计划，各业务决策评审汇报材料。 负责对市场的理解和营销策划的制定，对商业盈利计划的制定和监控，产品上市的准备工作（准入、产品，资料）。 管理PDT市场代表团队，管理监控营销项目活动，更新与战略协调的营销计划，进入市场财务评估，管理内外部发布信，向PDT和销售公布目录价，发布产品包，完成上市规模销售前的准备。 通过提供市场风险评估和管理计划，参与风险评估（目标的稳定性、市场的稳定性和迁移风险），制定规避方案。

## Slide 5: PDT各代表职责
SE | 分析市场需求、定义需求，对需求进行管理，包括需求变更和需求跟踪，监控对 需求、规格和配置的更改 负责系统总体设计、模块的划分、架构设计和系统规格定义，将产品需求分解、 分配到硬件、软件及结构设计中 组织进行知识产权、保护知识产权，并申请专利，组织智力资产分析 输出备选的产品包概念和技术 制定产品符合的标准策略，制定外部和内部的产品认证策略 组织评估共用的硬件和软件的使用，并最大化地使用共用基础模块（CBB） 组织和召开技术评审 监视产品的设计、开发和测试，确保产品满足预先规定的需求和规格 分析和组织解决产品开发中的重大技术问题
开发代表 | 负责对所有开发活动进行管理，确保开发出满足合同、市场、生产、服务要求的产品。 制定并优化项目开发计划，支持对产品包的定义和变更，确保产品包与技术（合作）的依赖关系，评估并管理技术和进度风险。 制定资产重用计划，对产品包设计、开发、测试和资料进行管理和监控，识别并获得知识产权，需要时提交专利申请。 制定产品包合同、业务决策评审报告中研发相关部分，实现成本目标，向利益相关者提供产品质量数据，最终产品配置、产品基本工时（工时、技能），支持内部发布定价决策。 负责产品的版本管理，跟踪、整理版本发布，升级替代、版本关系树、质量状况，为市场提供产品版本终止策略提供参考依据。

## Slide 6
职能部门经理的职责
支持PDT工作
  在预算和质量的范围之内，按时完成对项目的承诺
  避免直接控制项目，但提供技术方面的专业技能和建议
建立优异的功能（能力）
  招聘和培养员工，及对员工进行绩效考评
  持续改进功能部门基础设施，支持产品开发管理流程的不断优化
  领导职能部门的项目（如TDT、CBB）
  执行职能部门预算
提供技术指导
  定义职能部门的策略、指导原则、工具和标准
  协调跨项目的技术合作
  对PDT和外围组成员提供技术指导
管理“人”，而不是“项目”

## Slide 7: 目录
PDT的设置要求
PDT核心代表职责
PDT经理角色解读
PDT核心代表技能要求
PDT的选拔要求
PDT资源池运作机制

## Slide 8
8
PDT经理角色解读
PDT经理类似于一个新成立公司的首席执行官：
领导整个项目小组
  建立和领导整个PDT团队，直接对产品的市场成功负责
  召集PDT核心组，针对项目任命和期望值进行沟通 ，将项目职责分配到PDT核心组成员
  启动项目和保持项目正常沟通，当无法达成一致时做出决策
与管理层进行沟通
  作出各DCP的日程安排及将业务计划和建议提交和呈现给公司管理层
  从公司管理层获得承诺，并确保所需要的资源的到位
  及时提供项目的进展情况

## Slide 9
9
管理整个项目小组
  确保财务、开发、制造、技术支持、采购、市场行销和销售计划互相耦合
  为所开发产品包制定和管理跨功能部门的计划
  制作和综合项目交付件、预算和时间进度承诺
  对整个项目准备工作分解结构图（WBS），并指导各功能部门的核心项目组成员详细制定各功能领域的WBS
  制定和维护项目计划，确保根据时间表、预算和规格说明书执行各类活动
  进行风险评估和制定风险管理计划
  跟踪问题直到问题解决
  管理项目更改控制
  确保合法的有调整的需求被满足
PDT经理角色解读

## Slide 10: PDT经理成长的三个阶段
研发内部各职能领域的互动（研发项目经理）
  开发、测试、中试（工艺、结构、试制等环节）等
研发与产品线的各功能领域的互动
  生产、采购、市场、销售技术支持等
介入规划，市场驱动研发（从源头贯穿全流程）
  PDT经理关注市场的需求，策划成功的产品

## Slide 11: 研发项目经理和PDT经理的区别
研发项目经理
  主要职责：为技术先进性负责，构建项目开发和交付的能力，只负责正确地做事
  核心观念：研究新技术，新工艺，关注竞争对手的新技术，努力成为技术牛人
  主观能动性：被动接受市场需求，跟随竞争对手
  绩效考核：项目交付指标，比如开发周期，故障率等
  关键岗位： 项目经理，负责掌控项目交付整个流程
  资源中心：所在部门是研发中心，负责支持市场和销售的研发和技术资源中心
PDT经理
  主要职责：为产品线盈利负责，确保产品线当年和未来3到5年的投资回报。不仅负责正确地做事，也要负责如何做正确的事
  核心观念：以客户需求为中心，从投资角度考虑产品开发，努力成为优秀的工程商人
  主观能动性：主动收集市场需求，并积极规划未来3到5年的新产品
  绩效考核： 产品线的财务指标，比如销售额，投资回报率和未来市场格局
  关键岗位：负责掌控产品从Idea到Market的整个流程，包括客户需求、产品规划、产品开发、上市、市场营销(Marketing)和生命周期管理
  利润中心：所在部门是产品线，是要求市场和销售配合支持的利润中心
VS

## Slide 12: 目录
PDT的设置要求
PDT核心代表职责
PDT经理角色解读
PDT核心代表技能要求
PDT的选拔要求
PDT资源池运作机制

## Slide 13: PDT经理的技能要求
PDT经理富有项目管理经验很重要，PDT经理应有项目经理的任职资格证书
具备良好的业务才干及对软硬件构架的一定理解能力，能够组织协调解决研发过程中出现的各种问题，并根据PDT成员提供的支撑信息做出正确的决定
具备良好的项目管理技能，能够结合项目管理的成熟理论管理与控制产品研发的全过程
具备一定的行销技能，能够成功的说服IPMT对PDT进行正确的投资决策
具备良好的团队合作能力，团结PDT成员进行有效的开发，并与相关部门进行良好的协调，支持PDT的成功运转
选拔条件：
在一个或多个功能领域有管理层和操作层经验，并有管理过开发项目的经历。
可以来自财务、R&D、市场、制造、客户服务或采购等任何功能部门。

## Slide 14: 市场代表的技能要求
高功能领域专业能力
高沟通、协调能力
高结构化思维能力和逻辑思维能力
很强的市场洞察能力及市场敏感性
较强的团队建设能力

## Slide 15: 开发代表的技能要求
对产品开发各领域的工作性质、工作内容有足够的了解。具备较高的技术水平，具备一定的广度和深度。具备丰富的开发经验，了解产品开发的过程，能够对产品开发中遇到的问题进行指导。
具备一定的市场意识
要有全局观点，能从产品开发的整体出发考虑问题
具备良好的项目管理技能，能够制定合理的项目计划。在项目实施过程中能够对开发过程进行有效地监控和管理
具备良好的组织协调能力，能够及时发现和解决部门间协作的问题
具备良好的沟通能力，及时准确掌握研发团队中的成员的思想和问题。

## Slide 16: 开发代表的技能要求
对产品开发各领域的工作性质、工作内容有足够的了解。具备较高的技术水平，具备一定的广度和深度。具备丰富的开发经验，了解产品开发的过程，能够对产品开发中遇到的问题进行指导。
具备一定的市场意识
要有全局观点，能从产品开发的整体出发考虑问题
具备良好的项目管理技能，能够制定合理的项目计划。在项目实施过程中能够对开发过程进行有效地监控和管理
具备良好的组织协调能力，能够及时发现和解决部门间协作的问题
具备良好的沟通能力，及时准确掌握研发团队中的成员的思想和问题。

## Slide 17: 技术服务代表的技能要求
具备独立承担客服领域技术评审任务的能力
具备一定的项目管理能力，能够对项目任务、资源和成本进行计划、控制和管理，在既定预算内达到可接受的质量水平
具备良好的人际沟通、团队协作、冲突管理、组织氛围建设能力
具备按照IPD流程独立开展工作的能力
在制定客服策略方面需达到较高的技能要求
在产品的安装、调试、测试、资金预算等方面需达到较高的技能要求
能够对客服扩展团队的工作过程、输出与实施进行有效监控
能对某一类产品的发展动向有深刻的认识和理解，能预测到由此对客服系统产生的影响并提出有效对策

## Slide 18: 制造代表的技能要求
通用技能
具备独立承担制造领域技术评审任务的能力
具备一定的项目管理能力，能够对项目任务、资源和成本进行计划、控制和管理，在既定预算内达到可接受的质量水平
具备良好的人际沟通、团队协作、冲突管理、组织氛围建设能力
具备按照IPD流程独立开展工作的能力
业务技能
在可制造性设计方面需达到较高的技能要求
在制造技术（产品试制/工艺控制/质量控制/效率改进/产品数据）方面需达到较高的技能要求
在生产管理（生产组织/物流计划/订单履行）方面需达到较高的技能要求
能够对制造扩展团队的工作过程与输出实施有效监控
能对某一类产品的发展动向、路标有深刻的认识和理解，能预测到由此对制造系统产生的影响并提出有效对策

## Slide 19: 采购代表的技能要求
具备一定的采购专业知识
对本公司采购流程相当熟悉
有供应商开发经验，具备商务谈判能力
有一定的财务成本知识
具备成本分析能力
具备一定的法律知识
具有市场前瞻性
具备一定的沟通和管理能力

## Slide 20: 质量代表的技能要求
通用技能
具备独立承担产品生命周期中QA活动的指导、管理和审核任务的能力
具备一定的项目管理能力，能够从项目质量、进度和成本三者平衡的角度进行策划、控制和管理QA活动，在既定预算内达到可接受的质量水平
具备良好的人际沟通、团队协作、冲突管理、组织氛围建设能力
具备按照IPD流程独立开展工作的能力
业务技能
在产品质量管理或质量保证策划、审核工作的具备较高技能
具备产品流程质量问题早期发现的能力
具有较强的分析和处理质量问题的能力
能够对QA团队的工作过程与输出实施有效监控
能对某一类产品质量管理的发展动向有深刻的认识和理解，能预测到由此对质量管理体系产生的影响并提出有效对策

## Slide 21: PDT核心组成员培养
PDT经理管理部门负责定期搜集PDT核心组成员任职信息，形成PDT核心组成员(包括PDT经理)任职状况报告，定期提交至IPMT,并知会相关干部部(处)。
对于暂时不满足选拔标准而又无其他合适人选的人员,可暂时承担PDT核心组成员角色，并由相关干部部(处)关注其培养。
相关干部部(处)组织相关业务部门根据PDT核心组成员任职状况报告及选 拔标准，制定培养方案。
相关干部部(处)组织暂不合格的PDT核心组成员在上岗后半年内按要求完 成培养计划，并努力使其各项技能达到标准要求。
半年后仍不能达到选拔标准的人员，不得再担任 PDT核心组成员角色。