## Slide 1
阶段
概念
计划
开发
验证
产品开发(IPD+AD)流程简化版V1.0
硬件开发
技术支持
软件开发
销售
生命周期终止
财务
可获得性决策
生命周期
交付 / 更新
TR： 技术评审
决策检查点
里程碑
制造
市场管理输出
发布
概念决策
计划决策
设计和计划评审TR3
市场
初步业务计划
优化业务计划
设计和规程等评审TR4
Beta测试评审TR6
初步财务评估
供应商合同
优化财务评估
支持采取价格调整行为
结构开发
制定客户服务支持策略
验证市场需求
制定制造策略
制定订单履行策略
制定客户服务支持计划
更新供应商&物料选择计划
采购
制定初始供应商&物料选择计划
硬件概要设计
软件概要设计
结构概要设计
制定市场、价格和ESP策略
明确可服务性需求
更新市场计划
硬件详细设计
软件详细设计
开发 &测试硬件单元
制造工艺开发
提供持续的客户支持
产量逐步提升
开发和测试结构单元
开始销售
发布
接受培训和准备销售力量
准备客户服务&支持
切换到制造操作
订单履行
准备发布/ 局部公开/培训
制定客户迁移计划
制定订单履行计划
执行客户迁移活动
监控销售&客户
销量承诺
停止销售
合同谈判
确定供应商
采购生产器件
监控供应商表现
损益评估
监控生产
管理供应/需求
月度预测
产品需求和概念评审TR1
停止支持
终止生产
产品包促销
发布产品包
订单履行活动
制定项目计划（ WBS1/2级）
监控和管理项目
系统设计
  （包括QA/可靠性）
市场规划和操作
IPMT/PDT
立项报告 /可行性报告
产品开发任务书
产品需求包
决策评审点/里程碑
项目管理
GA
组建
PDT
支持准备 EOL
制定项目计划（ WBS 3/4级）
需求受控
配置受控
需求分解评审TR2
开发管理开始
项目任务书
开发 &测试软件单元
结构详细设计
生产初始产品
ST
系统测试
评估发布准备就绪情况
设置订单处理环境
装填渠道
可获得性DCP材料
明确可制造性需求
标杆对比
测试
研发
制定制造计划
设计制造流程
开发“开发”测试装备，开发资料
支持 Beta 测试
发布 EOL
探索产品概念
提供技术备选方案
资料开发
制定资料开发和 翻译计划
开发，验证对外交付资料
打印、装运、存储资料
开发“制造”测试装备
准备 ESP客户支持
支持销量预测
经验教训总结材料
采取价格调整行动
分割和分配需求
监控和管理需求、规格和配置
系统设计和规格制定
发运ESP产品
制造操作，
试生产及
高级制造工程
技术支持
采购
需求分析
Beta 测试
制定系统测试 方案与测试计划
优化财务评估
版本发布评审TR5
进行安装和可服务性测试
装备总体方案和工艺总体方案设计
准备生产初始产品
执行ESP活动
确定BATA和ESP客户
采购原型机物料
采购初始产品物料
采购RAMP UP物料
支持 Beta
测试
制造系统验证
制定销售预测
验证市场需求
验证/更新/销售预测
进行竞争分析
优化市场计划
制定发布策略和计划
向内发布发布定价
ESP
发布决策
特性受控
可测试性需求设计
SIT
集成测试
Beta 测试
产品发布
可选
原型DEMO
原型DEMO
解散PDT、成立LMT
需求评审TR
方案评审TR
开发&测试的设计评审TR
敏捷开发