## Slide 1: 需求管理核心要素

## Slide 2: 需求管理的五个基本阶段
收集
分析
分发
实现
验证
分发
SP/BP
路标
Charter
在研版本
决策
收集高价值需求
外部
内部
实现需求
需求跟踪
变更控制
验证需求
解释
过滤
分类
排序

## Slide 3: 需求管理的组织结构
公司级需求管理团队
产品线需求管理团队
产品线需求分析团队
产品线需求质量监督
C-RMT
PL-RAT
PL-RAT
PL-RAT
PL-RAT
中央平台RAT
中央平台RAT
PL-RMT
PL-RMT
中央平台RMT
C-RMT:OR业务管理体系中最高决策团队，接受C-PMT的领导，代表C-PMT执行公司级的需求管理职能；
PL-RMT:接受PL-PMT的领导，代表PL-PMT产品线级需求管理职能，协调跨产品线的需求管理；
PL-RAT:按产品线下子产品或者台灯领域设定，负责具体的需求处理，分析，分发，跟踪，验证；
PL-MQA：产品线需求质量监督，负责对需求管理活动质量进行度量和审计

## Slide 4: 需求争议如何处理
长期议而不决的需求走快速通道！
三条决策通道；分层级决策机制
Charter批准前的需求决策通道
Charter批准后的需求决策通道
快速决策通道
IRB决策
IPMT决策
PL-RMT/RAT团队达成一致
PMT决策
BMT决策
MM
CDP
IPD
跨产品线需求
技术总监与产品总监
单产品线需求
产品经理与产品线总监

## Slide 5: 需求变更如何处理
原则：
变更链上任何一处变更，都要知会变更链其他环节
需求变更处理机制与需求接纳机制一样，如果需求变更发起时间处于某个具体版本的PDCP之后，其决策过程按PCR进行
PDCP：Plan Decision Checkpoint 计划决策评审点
PCR：Project Change Request 项目变更申请
产品线：
策略调整
一线：
项目取消
客户：
想法变了
市场
公司内部
产品线RAT
产品线：
策略调整
研发：
技术困难
研发：
人力不足

## Slide 6: 需求质量管理
验证
确认
客户需求
原始需求
包需求
设计需求
设计规格
测试
GA
做正确的事情：
需求验证是一个内部活动；
需求确认需要客户的参与；
与客户交流我司的解决方案，确保双方理解无遗漏，无偏差；
不是所有需求都需要确认；
PDCP前至少要做一次需求确认。
PDCP：Plan Decision Checkpoint 计划决策评审点
GA： General Availability 一般可获得

## Slide 7: 销售项目的需求管理
需求首先由总部RMT给出答复之后，一线对外才能承诺
需求必须记录备案
合同签署前对需求进行评审
生成CCL清单
一线不能擅自承诺
PDT不能擅自接纳需求
以《可销售产品版本清单》为基础进行答复
三个必须
四点注意
CCL: Customer Commitment Letter 客户承诺信
PDT：Product development Team 产品开发团队

## Slide 8: 谢 谢！