## Slide 1: 集成产品开发（IPD）管理体系 基础知识

## Slide 2
一个国家的研发水平体现着一国的政治经济实力
一个企业的研发水平体现着一个企业的竞争力
Notes: 国际上通常采用R&D活动的规模和强度指标反映一国的科技实力和核心竞争力。 一国的R&D水平体现着一国的政治经济实力，一个企业的R&D水平，体现着一个企业的竞争力。国际上的著名企业都把R&D视为企业的生命，无不投巨资于R&D.据资料显示，1996年，通用汽车（GM）的R&D经费为64.13亿美元，占销售额的5.6%；朗讯（Lucent）的R&D经费为41.19亿美元，占销售额的11.6%。在日本，不少企业对R&D的投资已经超过了对固定资产的投资。再如青岛海尔就是靠R&D形成了企业的核心竞争力。

## Slide 3: 教材结构
核
心
业
务
战略管理
产品规划
思想
方法
流程
IPD概述
需求管理
思想
方法
流程
概念
定位
价值
核心思想
框架
产品开发
思想
方法
流程
决策
思想
方法
流程
技术实现
思想
方法
流程
重量级团队
历史
组织
组织
组织
组织
组织

## Slide 4: 目录
  什么是产品？
  什么是研发？
  什么是研发管理？
  研发能力如何分级？
  怎么评价研发绩效？
  中国企业研发存在的主要问题
前言
IPD概要
战略管理
产品开发
决策评审
需求管理
技术实现
总结与答疑
  ★

## Slide 5: 什么是产品？
信息化时代
自动化时代
农耕时代
能够提供给市场，被人们使用和消费，并能满足人们某种需求的任何东西
包装
商标
造型
维修
物流
形式产品
信息提供
核心产品
延伸产品
随着产品的外延不断的扩张、需求的不断丰富、竞争的加剧、技术的进步，还能用传统的方法研发产品吗？
其他服务
保证
产品
功能
性能

## Slide 6: 什么是研发？
研发
research
development
R & D
各种研究机构、企业为获得科学技术（不包括人文、社会科学）新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品和服务而持续进行的具有明确目标的系统活动。
研究
开发
是为了发现、解释或校正事实、事件、行为、或理论，或把这样事实、法则或理论作出实际应用
开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
Research is work that involves studying something and trying to discover facts about it
is the process or result of making a basic design gradually better and more advanced

## Slide 7: 什么是研发管理？
研发能力提升
流程
组织
信息化平台
方法、工具
业绩提升
效率
成本
质量
进度
…
狭义的研发管理：
管什么？
作用？
目的？
是指对研发或技术部门及其工作进行管理，重点是产品开发及测试过程。
其范围涵盖新产品的全生命周期，以从产品创意的产生、产品概念形成、产品市场研究、产品规划、产品设计、产品实现、产品开发、产品中试、产品发布、产品退市等整个过程
广义的研发管理：

## Slide 8: 研发能力怎么分级？
非正式的管理
级别1
优秀的功能
级别2
优秀的项目
级别3
级别4
级别5
基于个人经验/不规范的实践
功能明确、完整，但跨功能运行困难
项目从概念到市场实现跨功能的有效运作
实现产品平台杠杆利用，优秀的组合管理、项目选择及执行
产品及技术达到全球领导地位，实现跨企业价值链创新，研发效率大幅度提升
优秀的产品组合
优秀的产业价值链
Notes: 华为有关文件明确规定：“我们保证按销售额的10%拨付研发经费，有必要且可能时还将加大拨付的比例。”实际上华为每年的研发投入不仅比国内一般企业不足1%的比例高出许多，有些年份其实际投入比一些跨国公司还要高。根据著名的IT研究与顾问咨询公司美国高德纳公司的统计，华为在电信业最不景气的2002年，投入研发的资金占总营业额的比例为17%。这一比例要高于诺基亚、阿尔卡特和思科。
华为公司的高投入还体现在研发人员的投入上，近3万员工中，有47%是研发人员，达14000多人，其中有3000多名优秀的外籍研发人员。

## Slide 9: 从5个方面了解各级别的特点
 | 级别1 | 级别2 | 级别3 | 级别4 | 级别5
成功标准/关注点 | 不明确的目标 | 不一致的 目标 | 产品取得市场成功 | 以平台推动产品持续成功 | 行业价值链的 领导地位
结构 | 不明确 不清晰 | 职能化 | 跨部门团队 | 异步开发的组织平台 | 跨企业的组织 及团队
流程 | 无纪律 状态 | 各职能的 工作流程 | 统一的 跨部门流程 | 流程成为 战略优势 | 内外集成的研发链
项目管理 | 无原则性 | 协调不畅 | 高效协作 | 管道平衡、高效 | 跨地域、虚拟的项目管理
产品战略及规划 | 无 | 无原则性 流于形式 | 有效引导 产品开发 | 杠杆利用 产品平台 | 行业价值链创新战略、产品/技术创新突破

## Slide 10: 如何衡量研发的绩效？
多
快
好
省
销售额/销售收入
利润/利润率
新产品收入贡献比（NPRC）
核心技术/专利数
TTM （time to market）
TTP （time to profit）
客户满意度
缺陷率/返修率
管道效率
浪费的开发费用
衡量指标（举例）
衡量方面
Notes: 纠正两个误区：
TTM
TTP

## Slide 11: 中国企业产品研发常见问题
技术和市场分离，产品开发不是围绕市场成功进行
交付质量不稳定，频发的售后服务冲击了研发节奏、蚕食利润
产品开发的进度、质量、成本不可视，不可控，不可预测
产品开发多基于事件而少基于规划
研发人力资源的利用率不高
存在个人英雄式开发情况，成功难以复制，发展受到制约
研发人员的积极性不高，绩效的评价缺乏有效标准
知识难以共享，经验和教训难以传承
研发与其他部门未有效形成合力，阻碍了开发项目的进度和质量
未有效考虑功能和性能之外的其他需求
技术开发和产品开发未分离，质量和进度不受控
Notes: 纠正两个误区：
TTM
TTP

## Slide 12: 分组讨论（35分钟）
研讨主题：
方式：分小组讨论（10min），答案写在纸上，代表发言
你认为公司目前研发存在的主要问题是什么？

## Slide 13: 本章回顾
产品特点是如何随时代变化的？
研究和开发有什么区别？
研发管理的范围？目的是什么？
研发的能力分为哪几级？从那些方面判断？
有那些衡量研发能力的指标？

## Slide 14: 目录
  什么是IPD
  IBM和HW在IPD上的探索
  IPD的价值和意义
  产品研发之道-4个核心思想
  IPD重要业务
  IPD的整体架构
前言
IPD概要
战略管理
产品开发
决策评审
需求管理
技术实现
总结与答疑
  ★

## Slide 15: IPD是什么？
集成产品开发（Integrated Product Development, 简称IPD）
是一套先进的、成熟的研发管理思想、模式和方法。
IPD的思想来源于美国PRTM公司出版的《产品及生命周期优化法》（简称PACE——Product And Cycle-time Excellence）
PACE
IPD
HW IPD
IBM
HW
业务的集成
方法的集成
工具的集成
思想的集成

## Slide 16: IPD集成了多个优秀实践
开发
验证
负现金流
产品开发盈利周期
正现金流
生命周期
时间
产品开发周期
概念
计划
投资回收期
产品创新周期
P-性 能
P-包装
E-易用性
A-可获得性
L-生命周期成本
S-社会可接受性
$-价格
A-保证
系统全面的客户需求分析
管道容量模型
容量线
技术要素N
模块1
模块N
子系统1
子系统N
平台
客户化设计
模块
子系统
平台
产品或服务
共享器件/共用零部件（CBB）
平台策略
技术要素1
体系结构
市场
跨部门的团队
结构化流程
有活力
职业化
的人才梯队
基于平台的并行和重用模式
基于衡量标准的评估和改进
项目和管道管理
高效的
研发体系
+
-
-
+
+
优化投资组合
产品的竞争位置
细分市场的吸引力

## Slide 17: 郭士纳：IPD是关键!
“IPD是关键！我们必须更加规范地开发产品；在开始便考虑市场情报和客户需求；在开始阶段就确定所需资源；根据里程碑管理；只在里程碑变更需求和项目方向，因此我们不会不断地修补项目。整个IPD重整至关重要，如果你不知道它是什么，你就真正地需要回去学习。我的意思是说，这个公司的每个人……都需要熟悉IPD。我们准备根据这个流程来经营公司。”
IBM董事长Lou Gerstner
大会发言，IBM Raleigh NC
1996年7月12日

## Slide 18: IBM的IPD之路
陷入困境
构建IPD体系
5年持续优化
其他公司引入IPD
波音
华为
收入下降7%
利润下降26%
研发损失费用高于业界
产品上市时间厂于业界
流程重构
组织重构
产品重整
开发周期缩短
上市时间缩短
开发费用降低
利润增长
Notes: 1992年IBM在激烈的市场竞争下，遭遇到了严重的财政困难，公司销售收入停止增长，利润急剧下降(总收入下降了7％，总利润下降26％)。经过分析，IBM发现他们在研发费用、研发损失费用和产品上市时间等几个方面远远落后于业界最佳。为了重新获得市场竞争优势，IBM提出了将产品上市时间压缩一半，在不影响产品开发结果的情况下，将研发费用减少一半的目标；
为了达到这个目标，IBM公司率先应用了集成产品开发（IPD）的方法，在综合了许多业界最佳实践要素的框架指导下，从流程重整和产品重整两个方面来达到缩短产品上市时间、提高产品利润、有效地进行产品开发、为顾客和股东提供更大价值的目标。
IBM公司花了五年左右的时间，采用IPD方法对整个的产品开发业务流程进行了重整，缩短了产品上市时间，降低了开发费用，开发效率稳步提高；高端产品的开发周期从1993年的70多个月缩短到不到20个月；总利润比1993年增长近30％
在IBM成功经验的影响下，国内外许多高科技公司采用了集成产品开发（IPD）模式，如美国波音公司和深圳华为公司等，都取得了较大的成功。实践证明，IPD既是一种先进思想，也是一种卓越的产品开发模式。

## Slide 19: IPD在华为集团的历程
规划华为未来3～5年需要开展的8 个业务变革项目，包括：
IPD（Integrated Product Development）
ISC（Integrated Supply Chain）
IT系统重整
财务
高昂的代价
下决心改变
全面的了解
与IBM合作
彻底的改变
用户板因为设计不合理，一百多万块用户板进行整改；
设备的电源问题替换了20多万块电路板，损失十几亿;
没有考虑逃生设计，研发全部推倒重来.
1998年
1997年
1996年
美国休斯公司
IBM公司
贝尔实验室
惠普公司
产品开发模式
供应链管理模型
成立变革团队
摸索PACE
Notes: 正是由于研发管理的幼稚所付出的高昂代价，让华为下决心彻底改变它的研发管理体系；1997年年底，任正非访问了美国休斯公司、IBM公司、贝尔实验室和惠普公司。其间对IBM的产品开发模式、供应链管理模型等做了比较全面的了解，他决定向IBM学习，他说：我们只有认真地向这些大公司学习，才会使自己少走弯路，少交学费。IBM的经验是他们付出数十亿美元的代价总结出来的，他们经历的痛苦是人类的宝贵财富。

## Slide 20: HW公司10年IPD之路
1999
IPD项目启动
完成“动员及关注”阶段
进入“发明”阶段
2003
IPD与CMM结合
建立技术管理体系
组建BMT、PMT、RMT、解决方案管理团队
2004
IPD流程细化Life Cycle阶段，明确了华为生命周期管理业务模式
2005
IPD与MM、OR对接
定义使能流程（如MPP 、集成配置器、定价、管道管理等）
实现了IPD端到端流程的衔接
2006
明确流程活动合并与裁剪原则
在核心流程中落实了UCD、依赖关系管理项目的成果
开发解决方案流程
2008
增加分层分级IPD流程评审体系
2000
建立IPD管理体系雏形
组建第一个IPMT
成立试点PDT
2001
正式发布IPD管理体系
任命IRB和各产品线IPMT
引入并启动TPM评估
2002
根据试点优化后的IPD 2.0发布
进入“推行”阶段
2009
与QMS分层分级融合
发布IPD 6.0
明确了决策授权原则
集成四大攻坚战项目成果（资料、BETA、LMT、· ）
加入全球化、节能减排的要求
先僵化
后优化
Huawei IPD 十年持续优化历程
从1999年项目启动到2010年6.1流程发布，IPD在华为从引入到成长，逐步扎根并持续优化

## Slide 21: 任正非：IPD关系到华为未来的生存与发展!
“IPD关系到公司未来的生存与发展！各级组织、各级部门都要充分认识到它的重要性。”
华为公司总裁 任正非
“我们只有认真地向这些大公司学习，才会使自己少走弯路，少交学费。IBM的经验是他们付出数十亿美元的代价总结出来的，他们经历的痛苦是人类的宝贵财富”

## Slide 22: 为什么IBM和HW公司如此重视产品开发？
客户需求、产品规划、Charter开发
IPD – Integrated Product Development
上市
生命周期
市场线索、机会、投标、合同订单
制造发货
安装验收
回款
LTC – Lead To Cash
ITR – Issue To Resolution
客户要求
客户满意
产品开发
客户投诉、网上问题
问题解决
从公司层面看，为客户创造价值的主业务流只有三个

## Slide 23: IPD的整体构架
四个核心思想
核心业务×N
支撑流程
方法
业务指导思想
流程
组织
工具
使能流程
本课程重点：
概念引入

## Slide 24: 研发之道：IPD的四个核心思想
把产品开发作为投资来管理
由市场驱动产品开发
快速高效的推出产品
在设计中构筑质量和成本优势

## Slide 25: 1.把产品开发当作投资管理
产品1开发
产品规划
产品N开发
从投资的视角审视预期收益、成本、可行性
从多个方案中选优
细化/设计/开发既定的选择
涉及的重要活动：
产品规划
市场分析
产品开发
决策
生命周期
Notes: 全国每年产品开发立项二万多，５０％的项目可望投产，却仅有１５％的项目成功地开拓了市场。

## Slide 26: 样例：开发项目商业计划提纲
H公司决策层通过审视产品开发项目组编写的商业计划进行投资决策
概述
市场分析
市场推广策略和计划
产品版本规划
产品描述
商业运营模式
客户服务策略和计划
制造策略和计划
采购策略和计划
组织建设与资源计划
财务分析
风险及其他
sample
商业计划可以根据企业特点进行裁剪

## Slide 27: 2.由市场驱动产品研发
理解客户的真正需求，围绕市场需求进行开发，帮助客户获取成功
预测客户需求及行为趋势，以用户为中心设计，并持续的和客户保持沟通以验证产品
涉及的重要活动：
市场驱动
需求分析
需求收集
需求分发
产品规划
产品开发

## Slide 28: 案例分享：
【案例1】HW在CDMA招标中落选
【案例2】“一卡通”--招行基于市场的产品创新

## Slide 29: 3.快速高效的推出产品
快速：不求局部快速，但求整体快速
高效：不求产品多，关键是产品要获取商业成功
开发出产品原型≠ 产品成功上市
涉及的重要活动：
产品开发
需求分析
技术
跨部门团队
资源管理

## Slide 30: 案例：R公司
奇怪又普遍的现象：
有时间一改再改，就是没时间一次做好
【案例3】R公司高端交换机错失市场良机

## Slide 31: 4.在设计中构筑质量和成本优势
技术及产品的共享， 产品平台、共用组件（CBB）
人力资源的共享，专业细分、管道管理
知识的共享，经验和教训的积累和和传承
涉及的重要活动：
CBB
管道管理
平台
知识管理
资源池

## Slide 32: IPD的核心业务
战略管理（产品规划）
产品实现
产品
路标
需求
管理
（OR）
需求
中期需求
产品包需求
紧急需求
技术
商业战略
历史数据
做正确的事
正确地做事
客户要求
客户满意
产品和服务
技术实现
（平台、技术、共用组件）
PCR
项目任务书
开发
产品开发
生命周期管理
跨部门团队
PCR:项目变更请求
决策评审点

## Slide 33: IPD的整体业务框架
战略管理
使能流程
功能领域支撑流程
产品实现流程
产品路标
需求
管理
（OR）
需求
中期需求
产品包需求
紧急需求
技术
商业战略
历史数据
计划
开发
验证
发布
生命周期管理
概念
产品开发流程（含解决方案、平台开发、服务）
做正确的事
正确地做事
Charter
流程
资源管理
技术服务
供应/制造/
新产品导入（NPI）
研发
营销
采购
（Sourcing）
跨部门团队
度量、分析和改进
客户要求
客户满意
需求
产品和服务
技术体系流程
业务分层
技术开发
CBB
技术预研
IPD持续改进
PCR
（计划变更请求）
财经
架构技术规划
产品数据管理
产品版本管理
产品成本管理
产品配置管理
管道管理
知识管理
度量指标
度量分析
团队架构
职责
运作规则
考核机制
变革进展度评估（TPM）
改进流程
战略规划
(SP)
年度商业计划
(BP)
执行与监控
业绩评估
以客户为中心
的设计（UCD）
产品基本信息管理（PBI）
合作管理
License管理
资源池建设
决策管理机制
投资组合管理
决策评审
技术评审
备注：
项目管理

## Slide 34: 本章回顾
IPD的集成包含哪些方面？
为什么IBM和华为公司如此重视研发？
IPD流程的价值是什么？
IPD的四个核心思想分别是什么？
核心业务流程包括哪些？彼此的关系如何？

## Slide 35: 目录
  战略管理的意义
  战略管理流程构架
  制定SP的目地
  价值驱动业务设计
  价值转移趋势
  制定BP的目地
  SP和BP的区别
  路标的价值和流程定位
  路标管理流程
前言
IPD概要
战略管理
产品开发
决策评审
需求管理
技术实现
总结与答疑
  ★

## Slide 36: 战略管理是实现管理体系集成的基础
战略制订
战略管理流程
战略展开
战略执行与监控
战略评估
战略规划
（SP）
年度商业计划
（BP）
业绩评估
管理体系评估
BP执行与监控闭环
战略管理是企业的领导价值流，管理体系的集成是通过战略管理流程来实现的； IPD实现了各功能部门在产品开发上的集成与协同，则战略管理流是管理的“IPD”流程，其把各功能部门（战略、HR、财经、质量）的管理实现了有机的集成与协同； 战略管理流就是组织的绩效管理流程。

## Slide 37: 战略管理流程架构
BP
SP
战略制订
战略执行与监控
战略方向
业务战略
组织战略
战略展开
年度订货预测
年度全预算
年度组织规划
年度人才规划
流程与IT规划
年度平台与技术规划
年度产品与
解决方案规划
集成产品开发
平台、技术开发与研究
战略评估
人才战略
变革战略
项目绩效审视
运营管理
绩效审视
团队与组织
绩效管理
战略与规划不只是业务的战略与规划，还包括组织、人才、流程及管理体系的变革战略与规划。
个人绩效管理
管理
体系
评估
财务/人力核算与监控
组织优化
实施
人才获取
与配置
流程与IT管理
职位与
任职
学习与
发展

## Slide 38: 公司的规划包括战略规划（SP)和年度商业计划（BP）
战略规划指导年度商业计划，年度商业计划驱动全面预算
6个月
12个月
18个月
2年
5年
时间跨度
战略
人力资源和预算
战略性 运营性
预算
年度计划
（BP）
战略里程碑
运营计划
战略里程碑和
METRICS (指标)
中长期发展
计划 (SP)
中长期发展计划
(SP)
由中长期发展计划牵引年度计划
春季
秋季
战略规划（SP），也叫春季规划，是未来3-5年的规划
年度商业计划（BP），也叫秋季规划，是1年的规划，主要是年度商业计划和预算

## Slide 39: 中长期战略规划SP的目的：战略制定
SP是Strategy Plan的缩写，是指中长期发展规划，时间跨度为从下一年度开始的5年时间。公司的各产品线、地区部、全球技术服务部、供应链每年春季必须开展SP的制定，并于年中通过最高决策委员会的评审。
战略规划包括业务、组织、人才、流程及管理体系的变革战略与规划。
制定SP的目的如下：
  各部门长远发展目标的清晰体现，是根据公司的愿景，把各部门的战略正式化，这包括长期的战略目标和资源分配。
  SP制定过程中，各部门和公司高层会就本部门的目标和业务发展方向进行正式交流。通过这项活动，使各部门管理团队与公司最高层决策团队就该部门发展的战略里程碑达成一致，上下对齐，避免战略偏差。
  保证各部门的战略具有一致性。作为公司的一个部门，其战略不可避免地受到其他部门的影响，通过SP制定过程中的协商和裁定，可以保证公司各部门的战略能够协调一致，左右对齐。
  SP是各部门重大行动和决策的依据，是年度商业计划的基础，是各项工作的龙头。
  提高管理效率。

## Slide 40: 战略规划中的一个重点是识别新的增长机会进行业务设计
客户选择和价值定位
价值获取/ 利润模式
战略控制
业务活动范围
业务设计环境
  传统的
  新出现的
客户偏好
  已表明的
  未表明的
  未来的
组织架构
如何通过为客户提供服务来获得利润？
以哪些高价值客户机会为目标？我有什么样的独特的客户价值定位？
我有什么样的可持续性的差异性来源？
如何使我的人员、流程和组织结构协调一致？
需要什么样的业务活动范围和资产？
业务设计要素
业务设计是与不断变化的客户偏好和价值转移趋势相协调一致的蓝图
VDBD: Value Drived Business Design 价值驱动业务设计

## Slide 41: 样例：业务设计
业务 vs. 客户
大 vs. 中 vs. 小
心理图解 /态度上的划分
地理重点
客户选择
低端 vs. 高端价格点
低端
娱乐
个性化
时尚
生产率
价值定位 &服务提供
每种产品的毛利润
消费品销售
后续服务
版税/许可证费
价值获取/
利润模式
仅设计
产品界定和营销
生产和供应链
活动范围
业绩评估
组织结构
文化
关键技能/员工要求
同母公司的关系
组织体系
战略性控制
专利和知识产权
客户关系 所有权
低成本定位/规模经济
软件及应用知识
Sample

## Slide 42: 5个重要概念
1) 价值转移 在每个行业里都是不可避免的
2) 每个行业都有其独特的 利润区 - 但是它会随着时间改变
3) 深入理解客户重点的变化，以及客户系统经济都十分重要，是确定未来增长利润区、和成功的业务设计方案的基础。
4) 行业间共同的利润方式可以提供一有效捷径来预测未来利润区域
5) 业务设计 是战略性思维的基础
  和产品一样，各种业务设计方案都有其生命周期，因此需要不断加以创新

## Slide 43: 样例：个人电脑行业价值转移趋势
个人电脑行业价值转移®：1990-2002
软件
IBM
戴尔
英特尔
惠普
微软
占股东总
价值的比例
康柏
$99bn
$121bn
$156bn
$339bn
$779bn
$1,651bn
$958bn
Novell
SAP
EMC2
Oracle
硬件
组件
Sample

## Slide 44: 分组讨论
研讨题目：
你认为公司所处行业存在哪些价值转移趋势？是什么原因导致这种趋势？

## Slide 45: 谁来做规划？
PMT由公司内的专业战略规划人员所组成，分公司级PMT和产品线级PMT
组织并推动产品线、片区和关键职能部门制定中长期发展规划和年度商业计划，并形成公司级中长期发展规划和年度商业计划；
就发现的新领域和新市场机会，向IRB和EMT提出公司业务组合的建议；
建立公司内战略讨论的平台，推动公司内战略社群的建立和战略规划能力的提升。

## Slide 46: 样例：产品线SP概要目录
新增长机会
价值转移趋势
XX的竞争地位
业务设计及其选择
战略里程碑、财务预测与非财务预测
序言与概要
Sample

## Slide 47: 年度业务规划BP的目的：战略展开
BP（Annual Business Plan，年度业务规划）时间跨度为下一个财政年度。
制定BP是各个产品线/部门的年度重点工作之一。通过BP的制定，公司相关部门的资源利用效率得到提高、产品的路标更加明确、年度预算更加清晰。
各部门的BP包含了过去一年各部门的总体运营情况、未来一年各部门的目标、财务预算、产品策略、区域销售策略、客户拓展策略、服务策略、品牌策略、交付策略等内容，是跨度为一年的作战方案。
制定BP的目的如下：
  在公司总体预算的纲领下，通过与周边部门的协调沟通，结合SP的战略安排，落实来年的资金预算和人力布署，同时对具体的重大市场机会详细的分析并推动落实，保证行动和策略的一致性。
  BP的制定也是一次全面、系统的分析活动，通过多个部门的交互，能够深入地挖掘各部门来年的机会和威胁，有利于各部门捕捉市场机遇和降低运营风险，保障战略计划的顺利实施。
  BP是各部门未来一年KPI、PBC等的制定的主要依据，将逐步成为指引各部门的日常运作的行动纲领。

## Slide 48: 样例：BP概要性目录
预算方案
市场与环境变化分析
商业计划与关键措施
附录
上期商业计划回顾
Sample

## Slide 49: 战略规划(SP)和年度商业计划(BP)的关系
以下三个方面的内容必须完整地输入到年度规划及预算中：
  下一年度销售预测（含分产品订货收入目标）及财务目标；
  战略沙盘（地图）及分产品主要市场机会；
  关键任务清单及责任人：包括关键问题和关键措施
 | 战略规划（SP） | 年度商业计划(BP)
理念 | “规划未来” | “业绩合同”
时间层面 | 今后 3~5 年 | 明年
计划目标 | 战略目标（长期及规划期内） 3~5年财务目标 | 战略计划的第 1 年目标，可根据最新信息调整 强调运营参数
内容 | 确定何处改变、何时改变以及如何改变的选择，优化成本结构，实现持续高回报，创造卓越价值 注入更多具前瞻性的价值转移和业务设计的思考 | 从战略举措着手 确定执行这些举措的详细行动步骤、所需资源和负责人员 运营计划内容是实际实施的方法和业绩参照物
财务观点 | 重点放在价值创造上（长期及规划期以外） 财务预测能测试战略是否具备灵活性及财务的稳健性 | 重点在业绩的衡量和管控 第 1 年财务预测作为未来财年企业管理层和高层管理间“业绩合同” 的一项内容

## Slide 50: 路标的价值和路标流程定位
价值：路标是产品或解决方案的发展方向和中长期规划。对外用于与客户互动以获取需求和支撑销售；对内用于指导charter开发和牵引技术规划。
流程定位：路标流程支撑SP/BP，路标指导Charter开发
  在SP周期里制定产品族产品组合的中长期发展路标
  在BP周期里刷新产品族产品组合的中长期发展路标
路标流程目标：帮助路标开发团队RDT开发出高质量路标，并完成路标端到端的闭环管理，包括开发、发布、变更、客户化、交流闭环等。

## Slide 51: 路标流程概述：1个开发流程＋1个管理制度
路标发布管理制度
SP/BP
周期
内 部 路 标 开 发
外部路标开发
外 部 路 标 开 发
内 部 路 标 开 发
P1
P3
P4
P8
P6
关键
活动
专题分析
市场策略
内部路标
产品策略
外部路标
发布推广
RR2
RDT
汇报点2
BMT评审
评审点
RR1
RDT
汇报点1
4月
6月
8月
9月
12月
3月
10月
5月
7月
11月
1月
2月
通用交流路标.PPT
答标路标.PPT
路标指导书.doc
交付件
内部路标.PPT
路标变更和承诺管理制度
路标客户化管理制度
路标交流闭环管理制度
路标信息安全管理制度
路标开发流程
路标管理制度
KCP

## Slide 52: 案例分享：
【案例5】失败的饮料开发

## Slide 53: 本章回顾
战略管理的价值是什么？
战略管理如何体现IPD的核心思想
制定SP的目的是什么？
制定BP的目的是什么？
价值转移趋势如何分析？
业务设计有哪些要素？
路标的价值是什么？

## Slide 54: 目录
  产品开发流程特点
  产品开发的四个指导思想
  重要方法：流程设计
  创建一个袖珍卡
  各阶段流程
  谁来开发产品？
  产品开发中的决策评审
  产品开发中的技术评审
  项目管理方法简介
  生命周期管理
前言
IPD概要
战略管理
产品开发
决策评审
需求管理
技术实现
总结与答疑
  ★

## Slide 55: 产品开发流程特点
特点：
结构化流程
客户需求驱动
跨部门团队运作
基于事实的决策
DCP: Decision Check Point 即决策评审点 进行投资决策。PDT准备，IPMT决策
概念
计划
开发
战略管理流程
发布
验证
生命
周期
项目提议
任务书
CDCP
PDCP
ADCP
EOXDCP
产品开发目的是把产品成功推向市场，获取商业成功
新产品开发

## Slide 56: 产品开发流程重要思想1：结构化流程
结构化要素：
均衡且富有活力的流程
分层
分解
定义
输入输出
提高整体开发速度
确保质量和上市成功
可被不同项目采用
使开发过程可视化
结构化流程
排序
非结构化
无序
随意
不可控
过结构化
僵化
官僚
缺乏创新

## Slide 57: 产品开发流程重要思想2：共同参与、并行开发
市场
研发
采购
生产
测试
财经
技术服务
同一目标
通过并行开发，产品开发周期将显著缩短。这种并行的思想在结构化的流程中将会得到具体体现

## Slide 58: 产品开发流程重要思想3：一次把事情做好
产品开发属于正确的做事
最快的方法就是一次把事情做好
强调为结果负责，因此流程必须是端到端的流程
强调一次把事情做好，因此需要提供合适的方法、工具、模板、指导，同时前级必须要为后级的工作提供充分且适宜的输入

## Slide 59: 产品开发流程重要思想4：灵活的流程定制
不同类型的产品应有针对性的流程调整
不同类型的项目应有流程裁剪机制

## Slide 60: 重要方法介绍：流程设计
设计要素
阶段1
步骤1
活动1
IT操作1
流程袖珍卡
阶段N
步骤N
活动N
IT操作N
出入准则
输入输出
关键控制点
分解
模板
裁剪指南
角色
责任矩阵

## Slide 61: 创建一个流程袖珍卡（样例：某公司袖珍卡）
Sample

## Slide 62: 阶段一：概念阶段重点
计划
开发
验证
发布
生命周期
概念
Charter
产品策略/路标
组合分析结果
初步的市场需求
输入
初步的商业计划
端到端概要项目计划
产品包需求、设计需求和产品概念
概念决策评审材料
项目撤销书（中止时）
输出
目标 :
对产品机会的总体吸引力及是否符合华立科技的总体策略做出快速评估
关注 :
分析市场机会，确定备选方案
评估基于有效的假设
目标、关注

## Slide 63: 产品概念的定义
概念生成的定义：产品概念是一种梗概，它通过简略的文字描述或者是粗略的模型，简单描述了产品是如何满足客户需要的。概念生成过程的输入是一组客户需要和目标规格，输出是一组产品概念。
意义：概念生成的花费不到预算的5%，时间为开发时间的15％，所以事半功倍。
概念举例：
这一产品是一种轻型电动脚踏车，可以很容易地被折叠起来，随身带入建筑物或在外出中携带。这种脚踏车重约25磅。它的速度可以达到每小时15英里，用一节电池可以行驶12英里。这种脚踏车可以用标准电插座在两个小时内重新充完电。这种脚踏车容易驾驶，控制简单－－只有一个加速按钮和一个刹车按钮

## Slide 64: 样例：概念阶段概要流程
任命团队
准备
初步商业计划
市场
客服
制造
测试
确定需求
阶段计划
环境
培训
IT
确定概念
选择概念
知识产权
TR1
制定策略
市场
服务
制造
开发
初步计划
商业计划
项目计划
CDCP
项目任务书
初步项目计划
需求和方案
输出
输入
Sample

## Slide 65: 阶段二：计划阶段重点
开发
验证
发布
概念
计划
初步的商业计划
端到端概要项目计划
产品包需求、设计需求和产品概念
概念决策评审材料
输入
目标 :
定义产品
制定项目计划
关注 :
最终的商业计划
“合同式”协议
评估基于事实
目标、关注
最终商业计划
项目合同
产品规格
端到端的详细项目计划
早期客户清单
计划决策评审材料
项目撤销书（中止时）
输出
生命周期

## Slide 66: 样例：计划阶段概要流程
扩编团队
准备
商业计划
确定方案
阶段计划
环境
培训
详细计划
（WBS3//4）
市场
测试
客服
采购
制造
研发
TR2
PDCP
项目计划
方案和规格
输出
输入
初步商业计划
初步项目计划
需求和方案
物料认证
Sample
确定规格
TR3

## Slide 67: 阶段三：开发阶段重点
计划
验证
发布
生命周期
概念
开发
可供Beta验证的产品包
详细的产品发布计划
确定的Beta测试地点/客户
完成产品配置包开发
项目撤销书（中止时）
输出
最终商业计划
项目合同
产品规格
端到端的详细项目计划
早期客户清单
输入
目标 :
产品包开发
关注 :
确保产品的市场成功
设计和集成满足产品规格的产品
准备和构建产品原型
市场，制造，服务等功能领域准备
目标、关注

## Slide 68: 样例：开发阶段概要流程
模块开发
系统测试
商业计划
工程样机
生产
项目计划
规格
输出
输入
工程样机
测试
BOM、采购渠道
用户手册
制造设备、工艺
制定
用户手册
结构/外形图
Sample
内部培训资料
单元测试
TR4
TR5

## Slide 69: 阶段四：验证阶段重点
计划
开发
发布
生命周期
概念
验证
目标 :
验证产品
发布最终的产品规格及相关文档
关注 :
产品定位为市场上成功
产品功能满足要求
各功能领域准备就绪
目标、关注
最终的上市产品
制造能力及产量计划
最终的产品发布计划
生命周期计划（刷新）
项目撤销书（中止时）
输出
可供Beta验证的产品包
详细的产品发布计划
确定的Beta测试地点/客户
产品文档
产品配置包
输入

## Slide 70: 样例：验证阶段概要流程
小批生产
产品认证
用户试用
输出
输入
TR6
ADCP
内部培训
BOM、采购渠道
用户手册
制造设备、工艺
结构/外形图
制定客户
培训资料
BOM、采购渠道
用户手册
制造设备、工艺
结构/外形图
客户培训资料
发布计划
宣传计划
宣传和发布计划
Sample
发布准备

## Slide 71: 阶段五：发布阶段重点
计划
开发
验证
生命周期
概念
发布
目标 :
发布产品
具备量产能力
关注 :
对供应/制造、服务准备计划进行验证
评估市场发布计划并进行必要的修改
关注ESP结果
目标、关注
量产准备就绪
产品上市
输出
最终的上市产品
制造能力及产量计划
最终的产品发布计划
输入

## Slide 72: 样例：发布阶段概要流程
批量生产
输出
输入
客户培训
BOM、采购渠道
用户手册
制造设备、工艺
结构/外形图
BOM、采购渠道
用户手册
制造设备、工艺
结构/外形图
客户培训资料
产品发布
按销售预测
基线
定价
发布
宣传
GA
宣传和发布计划
Sample

## Slide 73: 谁来开发？跨部门的项目团队
核心小组组长在不同功能中发挥直接
的、综合性的影响
组员完全代表相应的职能部门
核心小组组长和成员有项目权力和责任
职能部门经理（资源经理）关注于建立优秀的部门，而不是日常的决策
是复杂项目和组织的最佳结构
核心小组
外围组
核心小组组长
协调人
用户服务
制造
硬件设计
软件设计
市场营销
质量
PDT（产品开发团队）采用“重度矩阵结构”模式，保证沟通、协调和决策的高效。

## Slide 74: 产品开发过程的决策评审
Charter | Charter评审通过意味着I决策团队同意立项，以及概念阶段的资源投入
CDCP | CDCP通过意味着I决策团队同意PDT计划阶段的资源投入。
PDCP | PDCP通过意味着I决策团队同意PDT开发验证阶段的资源投入；意味着PDT按照签署的合同要求开发并交付产品包。
ADCP | ADCP通过意味着决策团队同意PDT发布阶段的资源投入；产品可大批量上市。
EOXDCP | 通过意味着I决策团队同意该产品退市
概念
计划
开发
市场管理流程
发布
验证
生命
周期
项目提议
任务书
CDCP
PDCP
ADCP
EOXDCP
决策团队在决策点对项目是继续？中止？还是重新定向进行决策

## Slide 75: 产品开发流程的关键控制点---技术评审点
A公司产品开发流程中TR一览图
Phase
Charter
CDCP
概念
计划
PDCP
开发
验证
发布
生命周期
BETA tests
ADCP
GA
每个TR主要关注
产品的一个方面
TR1
产品需求
和概念
产品需求
分解分配和
产品规格
概要设计
（HLD）
模块
和BBFV
测试结果
SDV
测试结果
性能基线化
SIT
测试结果
性能可靠性
内部基线
UCD
SVT和BETA测试结果
确认性能、可靠性、
环境、外部鉴定和
UCD目标已经达成
TR2
TR3
TR4
TR4A
TR5
TR6
项目组在TR点对项目进行评审全面评估项目的是否符合项目目标和范围
EOXDCP

## Slide 76: 产品开发重要方法：项目管理-九大知识领域
项目沟通管理
沟通计划
项目风险管理
风险识别
采购计划
招标计划
招标
信息发布
执行报告
风险评估
项目采购管理
风险响应计划开发
风险控制
管理关闭
资源选择
合同管理
合同中止
项目成本管理
资源计划
项目质量管理
质量计划
组织计划
人员获取
团队发展
成本估计
成本控制
质量保证
项目人力资源管理
质量控制
质量改进
项目综合管理
项目计划开发
项目范围管理
启动
范围变更控制
项目时间管理
活动定义
活动排序
项目计划执行
总体变更控制
范围计划
范围定义
活动工期估计
进度计划开发
进度控制

## Slide 77: 项目管理在产品开发中的应用
举例：产品开发流程与项目管理间的关系
产品开发流程作为项目管理WBS的输入

## Slide 78: 理解成本和利润
损益表：反映某一段时期的状况，相关指标反映核算主体运作成果。
销售收入
设备成本
服务成本
期间成本
期间费用/资金占用
销售成本
销售毛利
标准分摊(吃水线)
贡献利润
期间费用：
  直接研发费用
  直接销售费用
  直接管理费用
期间成本：
  运费
  存货跌价准备
  专利提成费
  出口不能抵扣进项税
  关税及报关清关费
  其它期间成本

## Slide 79: 理解盈利能力
利润区：
体现财务运营能力！
效率区：
体现内部运营能力！
毛利区：体现产品竞争力！
财务费用率
税前利润率
营业利润率
销售毛利率
期间费用率
研发费用率
管理费用率
销售费用率
销售毛利率=销售毛利/销售收入
销售毛利=销售收入-销售成本
营业利润率=营业利润/销售收入
营业利润=销售毛利-期间费用
期间费用率=期间费用/销售收入
期间费用=销售+研发+管理
所得税
净利润率
制造毛利率
期间成本率
工程成本率

## Slide 80: 生命周期管理的目的
产品发布
产品终结
客户满意度
收入
成本
产品生命周期管理是对产品上市后的营销/销售、制造/交付、服务/支持、重用/处置的管理，以提高收入、降低运作成本、保证客户满意度，达到组合绩效最优。
从问题解决到生命周期经营
从不懂规则到按EOX规则执行
从存量负担到存量增收和盈利
三个
转变

## Slide 81: 生命周期管理的范围
生命周期管理的范围是“产品，版本，单板，物料（含外购件）”的GA到EOS，并实现分层管理。
产品
生命周期管理
版本
单板(归一化）
物料(器件替代）
（含外购件）

## Slide 82: 生命周期管理的内容及责任团队
生命周期
发布
验证
开发
计划
概念
PDCP
ADCP GA EOM EOP EOS
DCP DCP DCP
CDCP
管理营销和销售绩效
管理服务/支持绩效
管理生产绩效
公司/产品线级产品终止策略
初步的
生命周期计划（PDT）
最终的
生命周期计划
（PDT）
终止管理
（LMT）
产品生命周期策略（产品管理部）
CDP
运营绩效管理
（LMT）
EOM：End of Marketing停止销售
EOP：End of Production停止生产
EOS: End of Service & Support停止服务
LMT:Life cycle management team 生命周期管理团队
三大内容：生命周期策略和计划、绩效管理以及终止管理

## Slide 83: 生命周期管理的模式
生命周期
发布
验证
开发
计
划
概
念
PDCP
EOM EOP EOS
DCP DCP DCP
CDCP
ADCP
交付
终止管理
持续审视监控与优化
采购计划
生命周期计划
运营绩效目标
营 销 计 划
制造策略和计划
终止
生产
管理市场绩效
管理生产绩效
研发维护
维护支持
服务策略和计划
管理服务与支持绩效
终止服务
GA
终止
销售
EOM：End of Marketing停止销售
EOP：End of Production停止生产
EOS: End of Service & Support停止服务

## Slide 84: 案例分享
【案例6】SWATCH研发与生产、市场完美结合的产品开发

## Slide 85: 本章回顾
产品开发流程有什么特点，目的是什么？
有哪几个阶段，每解决主要达成什么目的？
决策评审在哪些阶段，主要关注什么？
技术平评审有哪些，主要评审什么？
产品开发怎么体现IPD的核心思想？
生命周期管理的目的是什么？
产品开发团队的特点是什么？

## Slide 86: 目录
  决策评审的意义、指导思想
  重要决策评审点
  谁决策？
  决策什么？
  下什么结论？
  决策评审流程
  几个重要规则
前言
IPD概要
战略管理
产品开发
决策评审
需求管理
技术实现
总结与答疑
  ★

## Slide 87: 决策评审的意义和指导思想
87
指思想导
基于数据和事实的决策
团队决策
意义
是把产品开发当作投资进行管理的重要活动
是项目的重要里程碑，树立紧迫感的重要方式

## Slide 88: 各决策评审点
88
决策点 | 所在流程 | 决策意义
SP | 产品规划 | 批准产品线的年度商业计划（BP），以及同意为该年度计划的执行投入资源
Charter | 任务书开发流程 | 同意立项，以及概念阶段的资源投入
CDCP | 产品开发流程 | 同意PDT计划阶段的资源投入。
PDCP | 产品开发流程 | 同意PDT开发验证阶段的资源投入；意味着PDT按照签署的合同要求开发并交付产品包。
EDCP | 产品开发流程 | 意味着产品包达到足够的质量要求，IRB/IPMT同意针对某一特定的机会提前销售该产品包。
ADCP | 产品开发流程 | 同意PDT发布阶段的资源投入；产品可大批量上市。
EOXDCP | 生命周期管理 | 同意该产品的退市计划，并承诺为退市而投入相应的资源
Sample

## Slide 89: 谁来决策
89
投资管理团队（IRB）
集成组合管理团队（IPMT）
负责某个事业部或者产品线的基本单位
跨部门高层团队
管理产品组合
多个IPMT需要这样的一个团队
跨部门高层团队
负责IPMT的战略和投资管理

## Slide 90: IPMT的组成及职责
90
IPMT主席
开发
市场
技术
支持
制造
财务
采购
PL_IPMT的职责：
由事业部总经理领导，对整个产品或产品线负损益责任
明确业务使命、愿景、目标、战略方向和投资组合优先顺序
选择或取消细分市场
建立产品投资标准并管理投资
批准产品线商业计划、产品商业计划
授权PDT执行决策评审的结果
对PDT成员代表的功能领域提供指导
承诺和提供资源和资金，以确保功能部门的产出
在跨项目间安排资源管道的优先分配顺序
在公司内部处理从功能领域或外围团队上报的问题
支持产品开发流程改进
IPMT的组成

## Slide 91: 概念决策评审（CDCP）
91
目标
快速地决策继续项目或是终止项目
描述
在概念阶段结束时要召开一个概念决策评审会上，PDT正式向IPMT报告初始的商业计划，由IPMT来决定项目是继续还是终止。若初始的商业计划得到批准，IPMT会将作出下一阶段开始前所需的承诺，项目进入计划阶段。
关注
商业计划描述的产品是否有足够的业务员发展潜力？（相对其他项目而言）
★市场了解是否充分
★产品 ★业务潜力
★开发计划 ★销售渠道
CDCP
PDCP
ADCP
EOXDCP
GA

## Slide 92: 计划决策评审（PDCP）
92
目标
决策开发项目或是终止项目
描述
PDT向IPMT展示最终的商业计划和产品开发合同书，由IPMT做出继续/终止的决策。若商业计划获得批准，则PDT与IPMT签订合同，合同中列出允许的偏差，项目进入开发阶段。合同代表了IPMT做出的坚实承诺，即每个主要部门都将支持项目以及给PDT必要的资源。另一方面，PDT将承诺按合同要求完成项目的交付目标。
关注
建议的产品能否被及时推向市场并赢利？
★具有竞争力的产品（分销渠道和客户）
★业务潜力􀂾 ★开发计划􀂾
★分销渠道􀂾 ★风险管理
CDCP
PDCP
ADCP
EOXDCP
GA

## Slide 93: 可获得性决策评审（ADCP）
93
目标
决策产品是否投放市场
描述
产品正式公开发布及推向市场前的决策评审，需要IPMT明确做出继续/终止决策。ADCP应在任何主要的发布费用投入之前进行。ADCP评审的目的是证实在计划阶段制定的商业计划中的估计和假设，并评估产品发布前公司的准备情况。与其它决策评审一样，PDT向IPMT提供是否将该产品推向市场或取消项目的建议。若产品获得批准，则由IPMT分配资金，项目进入发布阶段。
关注
产品是否准备好发货和发布？
★发布与宣传推广计划 ★业务展望 ★发货质量
★渠道搭建 ★服务架构 ★风险
CDCP
PDCP
ADCP
EOXDCP
GA

## Slide 94: 生命周期终止决策评审（EOXDCP）
94
目标
决策产品是否停止销售
描述
在产品生命周期结束时，生命周期管理团体（LMT）要向IPMT给出停止销售、停止生产、停止服务等方面日期的建议，由IPMT做出继续/终止的决策。IPMT必须要审核产品生命终止的发布是否与新产品战略保持一致以及是否已很好地考虑了潜在的客户满意度方面的问题。
关注
该产品应该继续保留在市场上吗？如果不需要，是否有将策略和费用都考虑进去的详细退出计划？
★支持结构 ★开发􀂾 ★业务􀂾
★市场􀂾 ★销售
CDCP
PDCP
ADCP
EOXDCP
GA

## Slide 95: 下什么结论？
95
如果项目得到批准，IPMT在概念DCP授予下一阶段的资金和资源并且在计
划DCP授予整个项目的资金和资源。特别的，在生命周期终止评审时，批准特指同意停止生产和销售产品，且应后续提供资源。
项目以有序的方式终止，包括合适的项目文件归档和关闭，然后资源被
重新安排。特别的，在生命周期终止评审时，没有此项结论，只有批准和重新定向两种结论。
IPMT要求PDT从特定的方向重新审视项目和计划，或收集更多的信息并且
反馈。因为在项目启动的时候已经强调了要与经营战略保持一致，所以很少发生重新定向。
批准
终止
重新
定向

## Slide 96: DCP流程概要（样例）
96
制定评审计划
准备评审材料
每月PDT上报评审计划，IPMT秘书汇总、IPMT主任审核，秘书与各IPMT成员沟通确定评审时间后下发评审计划
预评审
沟通
正式评审
下发评审结论
PDT准备评审相关资料（商业计划、项目计划、演示PPT等等）
产品经理组织PDT及相关部门进行预评审
PDT完善评审资料并正式提交至IPMT秘书，IPMT秘书至少在评审前3天将资料送IPMT成员审阅，PDT与IPMT成员进行充分沟通。
1.PDT汇报后IPMT提问PDT解答（<30min）；
2.IPMT讨论（ <30min ）；
3.总结并决策（ <30min ）。
IPMT秘书起草评审报告，IPMT会签，IPMT签发后发

## Slide 97: DCP的几个重要规则
97
IPMT成员原则上不允许缺席，极特殊情况下必须委派代表参加评审，受托人必须代表委托人做出决定且事后委托人不能以任何理由推翻受托人的决定。
决策时，IPMT主任宣布举手表决，所有IPMT成员（包括IPMT主任）举手表决，只有2/3以上的人同意才能通过PDT的提案。
决策时，IPMT主任拥有一票否决权，只要IPMT不同意，提案不能被通过，但IPMT主任必须明确最终的结论是终止还是重新定向。
委派代表规则
决策生效规则
一票否决规则

## Slide 98: 案例及研讨：
98
【案例7】一次讨论激励的新产品决策会
研讨：松下在产品开发决策考虑了那些方面？

## Slide 99: 本章回顾
为什么要有决策评审？
谁来评审？
各决策点意义是什么？
决策如何支持IPD的核心思想？

## Slide 100: 目录
  需求管理的作用
  指导思想1：充分挖掘客户需求
  什么是需求？
  指导思想2：关注多方面需求
  理解产品包需求
  理解DFx
  需求管理流程
  需求收集的重要工具： APPEALS
  需求分析方法
  需求管理涉及的团队
前言
IPD概要
战略管理
产品开发
决策评审
需求管理
技术实现
总结与答疑
  ★

## Slide 101: 需求管理的作用
SP/BP
路标
Charter
OR
需求
管理
需求
长期需求
中期需求
产品包需求
紧急需求
技术
商业战略
历史数据
市场评估
市场细分
机会点
分析
制定业
务计划
整合商业计划
商业计划管理
&绩效评估
计划
开发
验证
发布
生命周期
概念
产品开发
产品规划
PCR
做正确的事
正确地做事
需求是方向、是目标

## Slide 102: 理解需求管理
产品包需求（OR）管理流程
需求实现及验证子流程
......
概念阶段
计划阶段
开发阶段
产品开发流程
......
客户needs&wants
理解市场/组合分析/商业计划
战略管理
书面标准
事实标准
质量属性
DFX
客户需要
市场需求
内部需求
标准约束
产品包需求
设计需求
系统构架
产品概念
设计规格
模块设计
功能需求
非功能需求

## Slide 103: 重要指导思想1：充分挖掘客户需求
了解客户的隐含需求
挖掘潜在需求

## Slide 104: 什么是需求？
要求08机晚上12点至早上7点自动切断电话
不希望学生在夜晚休息时间打电话，影响同宿舍人员休息
通过行政
纪律固定
分析问题
提出新方案
需求 = 问题 + 解决方案

## Slide 105: 从需要/问题出发理解客户需求
“话机听筒的电缆应该有10米长”（客户需求）
Why?
而客户真正的意图是
“可以拿着电话在房间的任何一个地方通话”
10M
要真正理解客户的意图！

## Slide 106: 重要指导思想2：关注多方面的需求
书面标准
事实标准
质量属性
DFX
客户需要
市场需求
内部需求
标准约束
产品包需求
功能需求
非功能需求
满足客户的需求是产品商业成功的必要而非充分条件

## Slide 107: 理解产品包及产品包需求
产品包指PDT对客户和下游环节交付的统称。IPD的核心主线之一就是交付产品包。
产品包需求是对最终要交付给客户（包括外部客户、内部客户）的产品包的完整、准确的正式的描述，是对产品包进行开发、验证、销售、交付的依据。
产品包需求来源于对客户原始需求的分析判断加工，包括两部分：
    1）CDT输出的Charter中，包含的经过澄清、分析、规整后的需求列表。
    2）Charter之后，经PL-RMT/RAT澄清、分析、规整、并通过团队讨论与PDT形成一致意见之后，由PDT进行实施的零散需求。
SP/BP
生命周期
发布
验证
开发
计划
概念
PDCP
EOX DCP
CDCP
GA
ADCP
初始产品包需求
最终产品包需求
实现和验证
产品包需求
交付产品包
维护优化产品包
CDP
Charter
制定产品包/解决方案营销战略

## Slide 108: 理解DFx（design for X）
DFx是产品需要实现的除功能外的各种质量属性，如可靠性、可服务性、可制造/供应性、可行销性、节能减排等；
DFx是产品包的重要组成部分。公司从质量目标、质量属性标准、设计需求基线、设计规范/指南/设计案例等方面着手，对各类DFx作了详细的要求和规定，统称为DFx质量要求，各产品线在设计中需要满足这些要求；
质量属性标准
设计需求基线
设计规范/指南
设计案例
质量目标
DFx质量要求
简洁明了的要求描述，指明方向、明确原则、聚焦重要目标
  分解的定量和定性具体要求，来支撑质量目标。
    详细定义(内外部)客户可感知、可验收的DFx要求
    树立比较基准和标杆，能比较当前差距和改进效果
    定义标准分级，牵引产品逐步改进
    从设计角度设计和分解质量目标和质量属性标准
    设计约束、指导、设计经验总结和设计参考

## Slide 109: 产品包需求分层：问题＋系统特性＋系统需求
产品包需求要分层描述，必须包括客户问题、系统特性、系统需求及其各层之间的跟踪关系
分类 | 定义 | 需求分层 | 示例1 | 示例2
客户问题 | 客户问题描述市场机会，包括客户面对的挑战与机会 |  | 希望UMTS网络提供Mobile TV业务，与通过DVB-H提供Mobile TV服务的运营商竞争 | 某种基站只能在站点升级，不能远程进行，耗时耗力，希望降低80%的人力与时间
系统特性 | 特性阐述产品为解决客户的问题需要支持什么能力 |  | CMB、MBMS | 远程集中软件升级
系统需求 | 系统需求是对特性进行分析加工之后形成的针对产品的黑盒交付需求 |  | 1.支持MBMS广播 2.支持频道数4个 3.每频道支持256Kbps的速率 | 1.每站平均升级时间30分钟 2.远程升级业务不中断 3.升级失败自动回滚
特性
Feature
问题
Problem
系统特性
系统需求
功能 需求
客户问题
Requirements
非功能需求
Sample

## Slide 110: 需求管理流程
验证需求
需求跟踪
需求变更
控制
需求纳入
商业计划
/路标规划
产品开发
项目任务书
产品开发
项目组的
需求说明
书
开发需求
新方案
新产品/
新版本
变更正在
开发的产
品
收集需求
外部需求
内部需求
外部来源
客户
行业分析
竞争对手
展览
杂志
需求
过滤
解释
过滤
检视
需求
分析
分类
排序
证实
验证
实现
收集
分析
分发
商业计划
产品线
路标规划
项目任务书
在研产品
（变更）
需求
分发
决策
内部来源
公司管理层
PDT
PMT
售后服务
预研
营销
研发
其它部门

## Slide 111: 客户需求收集的重要工具： $APPEALS
P包装
P性能
A保证
L生命周期成本
S社会接受程度
A可获得性
E易用性
＄价格
购买过程
分销 销售 分配 渠道 交货期 广告 订购 等…
A可获得性
视觉评估
销售界面 布局 尺寸 风格 颜色 结构 等…
P包装
规格比较
速度 功能 规格 容量 精确度 多功能性 多产性 等…
P性能
感觉的比较
安装 可用性 升级 图形化 显示 人类工程学 文档 等…
E易用性
价格比较
技术 原材料 生产 人力成本 管理成本 库存 废料 等…
＄价格
其它方面的影响
顾问 团体 环境的影响 法律关系 安全 保密 责任 等…
S社会接受程度
真实成本比较
寿命 正常运作／停工时间 磨损 服务 备件 能源 操作成本 等…
L生命周期成本
顾虑和响应
可靠性 可用性 可（维）修性 保证 质量 安全性 稳定性 完整性 等…
A保证

## Slide 112: 样例：某通信设备客户需求
$
价格
A
可获得性
P
包装
P
性能
设备购买价格
付款方式
工程服务费
外协分包商费用
运输费
到货时间
安装时间
试运行情况
发货齐套率
当地销售点
代理商
机柜设计
布线
噪声
外观
运输包装
处理能力
互通性
多业务
融合
可运营可管理
E
易用性
A
保证
L
生命周期成本
S
社会影响力
易于维护
兼容性
个性化解决方案
可扩展性
高集成度
环境适应性
安全性
投资回报支持
投资保护
技术支持
可靠性
文档
保修服务
战略伙伴关系
维护服务包费用
单项服务费用
运营成本
升级费用
二次开发成本
产业政策
市场环境
增值运营商
竞争
以往供应商经历
品牌效应
权威报告
促销活动
Sample

## Slide 113: 分组讨论（35分钟）
主题：请选取某产品系列，讨论$APPEALS的要素（客户购买标准）
$appeals维度 | 产品包需求的要素
价格 | 
可获得性 | 
包装 | 
性能 | 
易用性 | 
保障 | 
生命周期成本 | 
社会可接受性 | 
方式：
1.各小组讨论（10min），答案写在纸上
2.每小组委派代表发言

## Slide 114: 重要方法：需求分析方法
通过需求分析，内外部客户提出的原始需求被转化为正式的产品包需求
完整的需求按照 客户问题 包特性 包需求 分层描述
原始需求
原始需求
市场需求
客户需求
产业需求
竞争需求
内部需求
客户问题
分析
客户问题
描述
特性分析
新问题？
客户问题
新特性？
需求分解？
需求1...n
场景分析？
需求合并？
特性描述
需求分解
需求合并
场景分析
产品、解决方案
系统特性
产品、解决方案
系统需求
（需求细化）
（外部&内部客户）
N
N
N
N
N
Y
Y
需求分析
正式需求
（Business Use Case）
Y
Y
Y

## Slide 115: 产品包需求分层分类总模型
产品包需求应从客户的商业问题分析开始，然后确定解决这些问题需要的系统特性，最后对系统特性进一步细化形成若干个系统需求。
TCO
市场竞争
客户业务
网络环境
应用环境
网络质量
认证
可服务
交付
客户
CFO
CMO
CTO
COO
价格与可行销性
物理形态
安全可靠
可服务性
准入
成本(内部TCO)
功能
性能
配套需求
可行销性
物理形态
可靠性
安全性
技术限制
可安装性
可维护性
可测试性
可用性
全球化
资料
通过对客户面对的问题分析，描述客户期望产品解决的问题
根据客户的问题，确定产品用于解决客户问题的特性
对产品交付的要求
包括功能需求、非功能需求
客户问题
系统特性
系统需求
核心能力
$
A
P
P
E
S
A
L
节能减排
准入限制
成本(内部TCO)
商业模式
问题
系统特性
系统需求
节能减排
可制造可供应性
可采购性
节能减排
归一化
/
可制造可供应性
价格
资料
CFO : Chief Finance Officer 首席财务官
CMO : Chief Marketing Officer 首席营销官
COO : Chief Operating Officer 首席运营官
CTO : Chief Technology Officer 首席技术官
TCO : Total Cost of Operation 运作总成本
Sample

## Slide 116: OR流程中涉及的角色（举例）
按OR流程的基本步骤，涉及的角色有：
收集
分析
分发
实现
验证
·PDT
·需求收集者
·需求分析者
·实现者
·IRB
·IPMT
·PMT
·RMT/RAT
·RMT/RAT
·Marketing
·销售人员
·技术服务
·研发
·法律法规专家
·标准化研究专家
·其余员工
Sample

## Slide 117: 需求管理重要团队
RMT 需求管理团队
负责产品线的产品包需求管理推行工作，以及产品线需求的分发和管理监控，并代表本产品线负责跨产品线需求的协调。
RAT 需求分析团队
是产品线任命的需求分析团队，分领域/产品族成立多个，分别支撑对应领域的RMT成员工作。在RMT组织下，负责本产品线需求的分析和评估，支持决策。

## Slide 118: 案例分享
【案例8】苹果公司新产品开发失败案例汇总

## Slide 119: 本章回顾
需求管理的价值是什么？
需求管理如何体现IPD的核心思想？
如何理解需求和规格的差别和联系？
需求管理的目的是什么

## Slide 120: 目录
  理解平台
  指导思想1：异步开发
  技术实现流程架构
  研究流程
  技术开发流程
  CBB管理
前言
IPD概要
战略管理
产品开发
决策评审
需求管理
技术实现
总结与答疑
  ★

## Slide 121: 理解平台
组件/技术1
组件/技术2
子系统2
组件/技术3
子系统3
子系统2
产品1c
产品1
产品3
产品1b
产品1a
产品2
细分市场2
细分市场1
细分市场3
时间轴
产品平台是整个系列产品所采用的共同要素的集合，包括共用的
系统架构
子系统
模块/组件
关键技术
产品平台
子系统1
子系统2

## Slide 122: 案例分析、分组研讨
【案例9】五十铃卡车产品系列
研讨：平台化设计对产品开发能带来什么样的好处？

## Slide 123: 重要指导思想：异步开发
软件。。。
单元1
单元N
子系统1
子系统N
平台
客户化设计
技术
子系统
平台
产品或服务
系统构架
平台策略
共享器件/共用零部件（CBB）
硬件
各层间异步开发
优势的产品或解决方案

## Slide 124: 技术体系业务框架
Sourcing Plan
流程
CBB管理流程
CBB库
平台
子系统
技术
TPD流程
概念
计划
开发
迁移
需求管理流程
商业战略
历史数据
客户需求
技术趋势
产品开发流程
概念
计划
开发
验证
发布
生命周期
执行阶段
启动
分析
阶段
融合和优化阶段
TPP流程
技术CDP
研究流程
架构开发流程
SP
ABP/CDP
SP/BP流程
ABP : Annual Business Plan 年度商业计划
CBB : Common Building Block 共用基础模块

## Slide 125: 研究流程
研究初期阶段主要是进行概念/框架研究和关键技术先期研究，输出专利，为将来的标准参与和产品化扫清IPR障碍。研究中期阶段可以开发实验系统，目的是为了对关键技术进行实验验证，对实验系统没有质量要求。研究后期阶段需要做原型机, 对原型机有基本的质量要求。
IPR : Intellectual Property Right 知识产权
现制定的研究流程适用于研究的初、中期阶段；研究后期阶段适用技术开发流程
（方案、仿真、标准、专利）
研究初期阶段
（关键技术验证、专利、标准）
研究中期阶段
研究后期阶段
（样机、运营商测试）
研究流程
技术开发流程（TPD)
IPD流程
迁
移
开
发
概
念
计
划
生命
周期
发
布
验
证
开
发
概
念
计
划
产品/平台开发
技术开发
部分研究成果作为技术开发和产品/平台开发输入

## Slide 126: 研究流程与周边流程的关系

## Slide 127: 技术开发流程TPD
Charter
概念阶段
CDCP
PDCP
计划阶段
开发阶段
TR1
TR2
TR3
TR4
TR4A
TR5
评审包需求和概念
评审产品需求的分解分配并确定产品规格
评审概要设计
评审模块和 BBFV测试结果
评审SDV测试结果
评审SIT测试、性能、可靠性、环境、内部鉴定/认证、内部标杆测试、UCD和开发阶段Beta测试结果
TDCP
概念
计划
开发
迁移
TDCP : Transition DCP 迁移决策评审点

## Slide 128: 技术开发流程与产品开发流程的区别

## Slide 129: 技术的迁移
迁移结束点，
也是生命周期
结束点
迁移到PDT1
迁移到PDT n
合同结束点
合同有效期
迁移阶段前期
迁移阶段后期
TR4
TR6
PDT 1 R0xxx
CDCP
TR5
TR4A
PDCP
ADCP
GA
Charter
PDT n R0xxx
CDCP
TR5
TR6
TR4
PDCP
ADCP
GA
Charter
TR4A
技术
R0xxx
CDCP
PDCP
TDCP
Charter
TDCP为迁移阶段的起始点，而不是终止点
迁移阶段的终止点为技术生命周期结束点，也就是所有使用此技术的用户产品生命周期结束

## Slide 130: 共用基础模块（CBB）
CBB是提升产品开发效率的加速器
TR1
TR2
PDCP
TR4
SE-05
RDPDT-30
明确每个备选概念/技术所使用的共用硬件和软件
CDCP
TR3
IPMT-20
IPMT-40
评估产品使用CBB的达成情况
EE-30
SWE-30
ME-30
项目级重用技术分析
IPMT在DCP中评审产品开发过程中应用CBB达成情况
规划
开发
使用
维护
监控
在技术规划中给出CBB规划和预算
使用TPD流程开发CBB
在TPD（技术）和IPD（产品）中使用CBB
总体技术部负责维护
总体技术部负责监控
IPMT保证CBB按计划进行开发
IPMT在评审技术规划时评审并批准CBB预算
高复用价值和复用机会多的CBB是我们建设CBB关注的重点！
关键器件路标规划由归一化行业管理组(如电源、处理器)制定。

## Slide 131: 本章回顾
技术实现包含哪些业务？
异步开发的意义是什么？
技术实现各业务模块如何体现IPD的核心思想？
技术开发流程和产品开发流程的区别和联系是什么？